## Slide 1
答辩人：梁鑫嵘
指导老师：李苑青
云端赋能的便携示波器

## Slide 2
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
－ 立项背景－

## Slide 3
未互联网化
03
功能单一
02
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
体型庞大
01
功能单一，实验时需多种仪器配合；按键较复杂、不够人性化。
未与互联网结合，对人约束性强，在疫情大背景下难以使用。
目前市场上示波器问题所在：
大多体型庞大笨重；价格昂贵。

## Slide 4
研究意义：
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
在如今疫情大背景下，许多大学生可能面临被隔离，无法到学校中参加实验课的问题，同时对于许多没有大学平台或者仍是中学生的电子爱好者而言，常常会因为示波器过于昂贵、笨重而被阻挡在电子设计的大门之外。随着互联网技术的发展，传统的单台笨重仪器必将被新的智能化、小型化、模块化、网络化的实验仪器淘汰，更加人性化的实验仪器会进入大学生的实验室、中学生的科学课、电子爱好者的工作室中。为了顺应，甚至引领这样的技术更新潮流，我们决定制作这样一个云端赋能的便携示波器。

## Slide 5
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
解决方案：
1.设计制作一台手持式示波器。相比于市场上其他示波器而言，小巧灵活、便于携带，同时优先选择性价比较高的芯片与元件，从而达到降低成本、物美价廉的目的。
2.设计制作的示波器具有多个功能，并能依靠按键相互转换，达到了“一器多用”的目的，同时支持按键、旋钮、触屏之间的搭配合作，尽量减小用户的学习成本。
3.设计制作的示波器与互联网相互结合，使用户不再必须现场调试，同时该项目计划将示波器不同通道分给不同的线上用户进行操控，从而实现广义上的“一器多用”。

## Slide 6
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
－ 研究内容－

## Slide 7
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
硬件工作内容：
（1）设计项目原理图并完成PCB Layout。
（2）完成打板，调试各个功能的可行性，期间对原有的原理图及PCB文件进行改进，直至达到预期要求。
（3）利用SolidWorks设计外壳包装，利用3D打印完成外壳的包装，完成实物示波器的制作。

## Slide 8
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
软件工作内容：
（1）搜寻已有的开源资料，取出其中能够复用的模块，测试后依照对应开源协议加入工程。
（2）开展各个技术方向的可行性测试，记录测试结果。
（3）对现有技术进行选型，选择合适的技术写入技术选型书。
（4）设计设备、通道、用户等的逻辑核心，设计合理的应用程序接口，构建合规格的开发规划。
（5）在协调硬件进度的同时一步步开发出软件框架和雏形，并且先完成基于电脑声卡的Demo。
（6）在硬件电路第一版完成后开始在实际开发板上实验，完成开发板各项功能的测试实验，和负责硬件部分的同学交流反馈。
（7）在开发板上完成FPGA、嵌入式芯片等的工具测试，构建常用基础模块。
（8）在Zynq的内部的ARM双核CPU上完成Linux移植、设备树构建、驱动编写。
（9）添加和调整屏幕、按钮、摇杆等外设。
（10）为最终版开发板统一用户操作界面等，进行最终的调整和测试。

## Slide 9
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
－ 实施方案－

## Slide 10
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
进度安排：
Chart: 
| 学习高速PCB注意事项 | 参考学习开源示波器原理图 | 完成PCB绘制与打板 | 调试检验PCB可行性 | 实现3D打印模型构建 | 搜寻开源资料，开展可行性测试 | 技术选型 | 设计逻辑核心，构建合理的软件开发规划 | 完成软件框架 | 完成基于声卡的Demo | 测试开发板 | 完成嵌入式工具测试 | Linux移植，构建设备树和驱动 | 添加屏幕、按钮、摇杆等外设 | 调整软件、提升性能等 | 统一操作界面等，进行最终的调整和测试
开始时间 | 44501 | 44531 | 44562 | 44593 | 44652 | 44501 | 44507 | 44514 | 44535 | 44556 | 44607 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44835
耗费时间 | 30 | 31 | 31 | 59 | 30 | 6 | 7 | 21 | 21 | 51 | 14 | 31 | 30 | 31 | 122 | 31

## Slide 11
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
－ 特色与创新－

## Slide 12
硬件方面：
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
（1）在目前市场上常见的示波器基础上添加了简单波形发生的功能，并能同时支持按键、旋钮、触屏之间的搭配合作，增添了用户的兴趣，给用户更加良好的体验。
（2）手持式设计更加便于携带。
（3）选择更加高性价比的芯片，实现用更低的成本，完成更多元化的功能的目标。
（4）硬件开源使用户可以依据自己需要进行定制，硬件部分拥有极高的可扩展性。
（5）对用户而言，附有源代码和原理图，可以很方便地排除错误。

## Slide 13
－ 立项背景－
－ 研究内容－
－ 实施方案－
－特色与创新－
软件方面：
（1）利用互联网技术和前后端分离技术实现了硬件本体和使用者使用的软件的低耦合，简化了操作逻辑，使得实验操作更加便捷。
（2）利用互联网将示波器的不同通道分配给不同的线上用户使用，实现了示波器的“一器多用”，并可以让用户完成示波器的远程操控，打破了传统意义上必须现场调试的局面。
（3）软件部分灵活而且开源，适合不同情况使用。如没有预算、仅仅想尝尝鲜试试示波器的人，可以尝试直接使用电脑的声卡捕捉声音信号或者电信号，输出特定波形等；对需要实现低成本的中学科学课堂的情况，可以使用简单的单片机连接电脑实现示波器和信号发生器功能；对于需要高性能便携性的读取、生成波形实验，可以选择基于FPGA的高性能手持设备。
（4）用户操作界面设计创新。触屏、旋钮、网页鼠标操作合并，示波器、信号发生器等设备操作合并，提供统一易于学习的操作方式，显著降低新设备的学习成本，填平设备之间的学习鸿沟。

## Slide 14
答辩人：梁鑫嵘
指导老师：李苑青
感谢您的观看！